Teknopark B Blok İnşaatı Mevcut Durum

Binaya ait betonarme.(karkas taşıyıcı sistem)   imalat tamamlanmıştır. Bodrum kat perdesi  dış su, ısı yalıtım ve dolgu imalatları  tamamlanmıştır. Bodrum kat temel üstü dolgu, grobeton imalatları ve pvc (WC ve su giderleri döşeme altı) gider montajları tamamlanmıştır. Temel Drenaj imalatı yapılmıştır. Atık su hattı büyük ölçüde tamamlanmış olup sadece mevcut ana hatta  bağlantısı yapılacaktır. Topraklama imalatı tamamlanmıştır.